苍南县政府采购文件

公开招标

项目名称：苍南县龙港镇松涛路地块农房改造集聚小区夜景照明工程

项目编号：CNDL2017***

采 购 人: 苍南县龙港新农村建设投资有限公司

联 系 人： 官先生

联系电话：0577-

电   话 ：0577-

代理机构：温州市华夏建设工程招标代理有限公司

联 系 人：刘先生

联系电话：0577-68877002

联系传真：0577-68877005

监督机构: 苍南县政府采购监督管理办公室

二○一七年六月

## 目  录

- 招标公告  ———————————————————————————

- 投标人须知及前附表   —————————————————————

一、投标须知前附表  —————————————————————————————

二、总则 ——————————————————————————————————

三、招标文件说明  ——————————————————————————————

四、投标文件的编制  —————————————————————————————

五、投标文件的递交  —————————————————————————————

六、开标与评审   ——————————————————————————————

七、授予合同  ————————————————————————————————

第三章  招标内容及要求   ———————————————————————

第四章  合同主要条款   —————————————————————————

第五章  投标文件格式   —————————————————————————

第六章  评标原则及方法   ————————————————————————

注：本招标文件中部分加“▲”“★”、加粗及加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看谈判文件中的每一个条款及要求，因误读谈判文件而造成的后果，采购人概不负责。

- 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，******有限公司（苍南县龙港镇人民政府）就苍南县龙港镇松涛路地块农房改造集聚小区夜景照明工程进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号: CNDL

二．采购组织类型：分散委托采购

三．招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍南县龙港镇松涛路地块农房改造集聚小区夜景照明工程 | 1 | 项 | 317 | 详见采购文件 |  |

（除备注外其他为必填项）

四．投标资格标准：

（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定，并提供下列材料：

①投标人必须具有相应的营业范围并提供加盖投标人公章的有效的法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件和组织机构代码证复印件（三证合一的提供三证合一营业执照复印件）；

②投标人必须提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

③投标人必须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

④投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（2）投标人须具有城市及道路工程照明专业承包三级（含）及以上资质并具备《施工企业安全生产许可证》；

（3）投标人拟担任本项目的项目经理须具备经注册有效的二级或以上建造师（不含临时）（专业为机电工程），以上人员要求为投标人单位的员工，须提供建造师注册资格证书、安全生产考核合格证Ｂ证、出具在发布招标公告之日前连续缴费6个月以上的社保缴交证明复印件 (原件备查)。

（4）根据财库〔2017〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）；

（5）参加政府采购活动前三年不得有行贿犯罪档案记录（投标截止之日前2个月内各级各地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果均有效。有关查询程序咨询各级各地检察院）；（告知函须在有效期内，告知函原件应在提交投标文件前出示，无告知函的投标将被拒绝）。

（6）法定代表人参加投标时需随身携带本人身份证原件；授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及法人的授权委托书。

（7）本项目不接受联合体投标。

（备注：以上材料复印件盖红印有效）

五．招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1．报名/发售时间：2018-0- 0至2018-0-0(双休日及法定节假日除外)

上午：9:00-11:00；下午：14:30-16:30

- 报名/发售地址：

- 标书售价(元)：每本500（售后不退）

六．投标截止时间：2018年   月   日　09:30整

七．投标地址：温州市苍南县灵溪镇江湾路环保大厦4楼苍南县公共资源交易中心

八．开标时间：2018年   月   日

九．开标地址：温州市苍南县灵溪镇江湾路环保大厦4楼苍南县公共资源交易中心

十．投标保证金：

投标保证金(元)：40000元

交付方式：汇票/支票/银行转帐/

收款单位（户名）：

开户银行：

银行账号：

十一．其他事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2．投标人购买标书时应提交的资料：

a、有效的工商营业执照及税务登记证或三（五）证合一营业执照（复印件加盖公章）；

b、参加政府采购活动前三年不得有行贿犯罪档案记录（复印件并加盖公章）（以投标截止之日前2个月内各级各地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果均有效。有关查询程序咨询各级各地检察院）；

c、投标人必须有相应经营范围的营业执照并提供加盖投标人公章的经年检合格的法人营业执照副本复印件及税务登记证复印件（若为三证合一的，可只提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）；

d、投标人须具备建设行政主管部门认定的城市及道路照明工程专业三级或以上资质；

e、属于本投标人拟担任本采购项目的项目负责人应具备经注册有效的二级或以上建造师（专业为机电工程）执业资格证书（不含临时），且带有安全生产考核合格证B证。

f、投标人具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

g、法定代表人授权书（原件）、被授权人身份证（复印件并加盖公章）；

h、报名登记表（格式自拟并加盖单位公章）。

以上资料需整理后按顺序装订成册，代理机构将根据报名供应商提交的文件资料进行核查，核查合格的供应商方可参加投标，未在规定时间内报名/购买采购文件的供应商拒绝其投标。本次报名所提交资料仅作为报名之用，最终资格审查是否合格以投标时提交资料为准。

3．报名截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，仍可以允许其获取和报名，但该供应商如对采购文件有异议应按采购文件规定的质疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构不予受理、答复。

4. 本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见采购文件投标须知前附表。

十二．联系方式

采购人名称：苍南县龙港新农村建设投资有限公司

联系人：  官先生

联系电话：0577-

地址：苍南县龙港镇龙跃路29-39号

采购代理机构名称：温州市华夏建设工程招标代理有限公司

地点：温州市苍南县灵溪镇上江小区11幢三单元302室

联系人：刘先生

联系电话：0577-68877002

传真：0577-68877006

地址：温州市苍南县灵溪镇上江小区11幢三单元302室

同级政府采购监督管理部门名称：苍南县政府采购监督管理办公室

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

传真：0577-59867927

地址：温州市苍南县灵溪镇江滨路218号

供应商报名登记表

| 日 期 |  | 2018年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 标段 |  |  |  |  |
| 招标编号 |  |  |  |  |
| 投标单位名称 |  | （公章） |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |
| E-mail |  |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |
| 提交的报名文件资料 |  |  |  |  |
| 序号 | 报名资料 |  | 是否提交 | 备 注 |
| 1 | 有效的工商营业执照 |  |  | 注册资金： 万元 法人代表： |
| 2 | 税务登记证 |  |  |  |
| 3 | 供应商资质文件 （复印件加盖公章） |  |  |  |
| 4 | 不得有行贿犯罪档案记录 |  |  |  |
| 5 | 服务网点介绍 |  |  |  |

第二章  投标人须知前附表

一、投标须知前附表

本表关于要采购的货物或服务的具体资料是 “投标人须知”和“合同条款”的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 项目编号 | CNDL |
| --- | --- |
| 招标内容 | 苍南县龙港镇松涛路地块农房改造集聚小区夜景照明工程 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本6份 |
| 采购预算 | 人民币317万元 |
| 投标保证金 | 投标截止前须提交人民币40000元整投标保证金至苍南县公共资源交易中心并换取收据。注：苍南县公共资源交易中心财务部门确认盖章的投标保证金交纳证明材料原件等同于投标保证金收据原件。 开户名称：苍南县公共资源交易中心保证金专户 开户银行：工行苍南支行营业部 账 号：1203284029200215844 投标保证金可以采用银行转帐/汇票/等非现金方式办理，经苍南县公共资源交易中心财务部门开票或盖章，要供应商自行交入苍南县公共资源交易中心开户银行，建议供应商提前一天办理(投标保证金收据必须为供应商名称，不得以个人名义转入。) |
| 投标文件递交至 | 苍南县公共资源交易中心四楼报名区 (江湾路环保大厦四楼) |
| 投标截止与开标时间 | 2018年0月0日 09:30整 |
| 投标开标地点 | 按苍南县公共资源交易中心四楼公告牌通知(江湾路环保大厦四楼) |
| 信用记录甄别 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。▲招标文件解释权归采购机构与采购人所有。 |

二. 总则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定并结合本项目的实际组织和实施。

  - 资金来源

财政性资金。

- 定义及解释

  - 采购人：系指按政府采购法有关规定，提出招标项目、进行招标的苍南县龙港公用事业建设投资有限公司（苍南县龙港镇人民政府）。

  - 采购机构：系指依法受采购人委托，组织本次招标的浙江之信工程项目管理有限公司。

  - 投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立的制造企业或代理商。

  - 中标人：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：指依《政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日；时间：指北京时间。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

详见招标公告

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购人及采购机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人及采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

- 投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 供应商资格的审查和认定

  - 多家供应商参加采购响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌的产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会（或谈判、询价小组，以下统称评审小组）集体决定。

  - 多家代理商或经销商参加采购活动，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，评审时，应当按第7.1条规定确定其中一家为有效供应商。

  - 原生产厂商因特殊原因不直接参加采购活动的，可以授权一家供应商代表其参加采购活动。若授权多家代理商参加的，评审时，应当按第7.1条规定确定其中一家为有效供应商。

  - 如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。

  - 非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

三．招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明本次招标所需设备及相关服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一章   投标公告

第二章   投标人须知及前附表

第三章   招标内容及要求

第四章   合同主要条款

第五章   投标文件格式

第六章   评标原则及方法

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 投标人对本招标文件如有疑问，请于质疑时间截止前将问题以书面函件形式（信函、传真，加盖投标人单位公章）交至采购机构，超出上述截止时间提出的任何疑问，采购机构可不予答复。如有必要，采购机构可将不标明来源的书面答疑文件发至已购买招标文件的每一投标人，该答疑文件为招标文件的组成部分。如果答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件的内容表述以及未尽事宜如有争议，以采购机构解释为准。

  - 采购机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如需召开将会以书面形式通知所有的投标人。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止期前任何时候，采购机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将由采购机构以书面、电子邮件或传真的形式统一通知已领取招标文件的每一投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标人。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

- 投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标人的投标文件以及投标人与采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文，度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标人所提供的技术文件和资料（包括图片资料）应使用中文简化字。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

- 投标文件的组成

投标文件应由下列两部分组成：

技术资信部分：

- 投标书

- 货物说明一览表

- 技术规格和商务偏离表

- 投标人资格证明文件

- 售后服务及质量保证承诺书

- 投标人针对本项目拟配备的人员

- 施工组织方案

- 备品备件清单

- 工期承诺函

- 投标人提交的其他资料

- 招标服务费承诺书

- 提交投标保证金声明函

报价部分：

- 投标书

- 开标一览表

- 工程量清单

▲注：政府采购招标项目实行两阶段评标，投标文件由技术资信标和报价标两部分组成，投标供应商必须将技术资信部分和报价部分单独装订，分册密封投标，否则为无效投标。

- 投标文件格式填写说明

  - 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，并严格按照招标文件规定的统一格式、顺序（按第12条顺序）及要求编制、填写完整的投标文件，编制目录并装订成册。投标人不按上述要求制作和编排而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

  - 投标人对招标文件中有特定格式要求的内容应按规定格式逐项填写，若无相应内容可填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，不准有空项。留有空项的投标文件，将有可能被视为非响应性投标而被拒绝。具体格式见招标文件第五部分附件。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按统一格式填写，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致投标被拒绝。

- 优惠条件

投标人承诺给予采购人提供的各种优惠条件，包括货物、运输、保险、安装调试、各种费率、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证等。上述优惠条件投标人应在技术标中注明（是否接受由采购人决定）。

- 投标报价

  - 投标人必须按第五部分附件中的开标一览表、详细分项报价表（均统一格式）内容填写货物的单价、合价和总价，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。

  - 投标报价应包括：货物及其附件的采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及安装、验收、技术服务（包括技术资料和技术培训）、质保期保障等相关服务的全部费用，并已扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标价格须以人民币报价，以其它货币报价的投标将不予接受。

  - 采购机构不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人及买方最优惠的投标报价。

  - 最低报价不能作为中标的唯一保证。在同一地方，中标供货商应保证投标报价低于其他任何非政府采购价或市场平均的价格，否则可能导致废标。同时，中标供货商也应保证投标报价在配置等基本条件相同、设备市场价格稳定的情况下不得明显高于温州地区其他县市同等项目的成交价格。

  - 投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标大会上及时声明并提请采购机构注意，否则是投标人自己的风险，采购机构对此不承担任何责任。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起60天内，投标书应保持有效。投标有效期短于规定期限的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝前述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标人应提供技术资信标、报价标投标文件各一式七份，其中“正本”一份、“副本”六份，分别装订成册，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 投标文件的“正本”必须打印或用不褪色的墨水书写，并按照招标文件格式要求顺序合成本装订，在“投标文件格式”规定处由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖投标人单位公章。“副本”可用“正本”复印。

  - 每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样,并应注明“招标项目名称、项目编号、投标人名称等”。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改必须由投标文件签字人在修改处旁签字或盖章。

  - 投标文件因字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 知识产权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；采购人免受有关行业监督机构和同业自律组织提出的起诉和投诉。

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 投标保证金和履约保证金

  - 投标人应于投标截止时间前自行将本次投标保证金交入苍南县公共资源交易中心保证金账户，并于投标截止时间前凭有效凭证到苍南县公共资源交易中心换取由苍南县公共资源交易中心开具的收款收据，收款收据原件需在开标前校验。

  - 投标保证金可以用转帐支票（进帐单）、电子汇款（回单复印件须加盖公章）、银行汇票方式提交。

户    名：苍南县公共资源交易中心保证金专户

开户银行：工行苍南支行营业部

账    号：1203284029200215844

  - 苍南县公共资源交易中心计划财务科联系方式：

联 系 人：

联系电话：

  - 有效凭据主要指：

- 转账支票（进账单）：投标人签发转账支票后，填制进账单提交付款银行确认后→凭银行进账回单→到苍南县公共资源交易中心开具保证金收据

- 电子汇款（回单复印件须加盖公章）：投标人在银行办理电子汇款手续后→凭电子汇款回单或加盖公章的回单复印件→到苍南县公共资源交易中心开具保证金收据。

- 银行汇票：投标人办理银行汇票后→凭银行汇票→到苍南县公共资源交易中心开具保证金收据。

  - 未中标的投标人的保证金，在发出中标通知书后无息退还。供应商退还保证金时须填开加盖公司财务专用章的收款收据，并提供单位开户名称、开户银行、开户账号等相关信息。

  - 中标人的投标保证金在满足下列要求，并于合同签订后的7个工作日内无息退还。

（1）中标人与采购人签订合同。

（2）中标人提交了履约保证金。

  - 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）  投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）  中标人未按中标通知书规定的时间与采购人签订合同；

（3）  未按规定提供履约保证金；

（4）  经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

  - 中标人在收到中标通知书后，需向采购人提交合同总价5%的履约保证金，并在签订合同前提交。履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

五.  投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 投标人必须将投标文件的“技术资信标”、“报价标”分别单独密封装袋，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”、“报价标”的字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标人公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。封皮上写明投标项目名称、编号、投标人名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。如投标书报价标、技术资信标未分开制作与包装或未密封，将被视作无效标处理 。

  - 投标文件建议采用较为正式的密封封套，并按要求填写。

- 投标文件的递交

20.1  投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的投标地点，并出示投标保证金收据原件、投标人代表合法的身份证明原件。

20.2  如果投标人未按招标文件加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购人必须在规定的投标截止时间之前收到修改包括替代或撤回的书面通知。该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

  - 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

  - 在投标截止时间之后至投标有效期满止，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- 发生下列情况之一的投标文件将拒收:

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未递交投标保证金并换取保证金收据的；

  - 未密封或未装订的投标文件或由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件；

  - 未报名的投标人拒绝参加投标。

注：苍南县公共资源交易中心财务部门确认盖章的投标保证金交纳证明材料原件等同于投标保证金收据原件。

六. 开标与评审.

- 评标委员会

采购机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后，直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程试图向采购人或采购机构施加影响，其投标文件将被拒绝。

- 开标

  - 采购机构按招标文件规定的时间、地点开启技术标并进行评审，技术标评审结束后在开标室宣布各投标人的技术得分，并开启技术标合格投标人的报价标。

1） 开标时邀请所有投标人代表(投标人代表必须为法定代表或其授权代表)参加，参加开标的投标人代表应携带本人合法的身份证明、投标保证金收据原件准时到会并签名以证明其出席，未参加开标会的将视为自动弃权。

2） 开标时投标人提交投标人代表合法的身份证明、投标保证金收据和参加政府采购活动前三年不得有行贿犯罪档案记录（以上均为原件，参加政府采购活动前三年不得有行贿犯罪档案记录原件密封在技术资信部分中的投标文件也有效）由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购监督人员代替查验，确认无误后开启标书,同时记录人员对所有投标文件密封情况做好记录。

3） 开标时，采购机构将当众宣读投标人名称、投标价格，以及采购机构认为合适的其他内容。采购机构将记录开标过程的有关内容，并由投标人签字确认，存档备查。

4)  开标时没有启封和宣读的投标文件不予评审并原封退回。

5)  投标文件开启后连同投标人代表合法的身份证明原件、投标保证金收据原件参加政府采购活动前三年不得有行贿犯罪档案记录原件，一并提交至评标室由评标委员会进行资格审查。

- 投标文件的评审

27.1  开标后，评标委员会对投标文件进行初审，初审内容为：

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，查验资格条件，评标委员会根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信标及报价标评审，并退还报价标）

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 初审时若发现投标货物与招标货物在型号规格、技术性能、质量、保质保修期等有重大偏离，或缺少招标文件要求必须提供的投标内容条款，其投标将被拒绝。但允许投标文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

27.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.4  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.5  评标委员会成员对资格性、符合性检查合格的投标文件按照招标文件中制订的评分办法进行综合评定打分。

27.6  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

27.7  属于下列情况按无效标处理：

- 在投标截止时间以后送达的投标文件；

- 由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

- 技术资信标中出现商务报价的；

- 未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

- 投标报价不是固定价的；

- 供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

- 投标人未按招标文件规定“提供技术资信标、报价标投标文件各一式七份，其中‘正本’一份、‘副本’六份，分别装订成册” 的。

- 主要货物的技术规格和参数不满足招标内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 未按规定提供投标保证金的投标文件；

- 投标文件中未按招标文件规定签字或盖章；

- 法人代表或授权代表未参加开标大会或未带本人合法的身份证明原件和参加政府采购活动前三年不得有行贿犯罪档案记录原件的（参加政府采购活动前三年不得有行贿犯罪档案记录原件密封在技术资信部分中的投标文件也有效）；

关于《查询行贿犯罪档案结果告知函》的有关要求及事项：投标人对本单位进行行贿犯罪档案查询和法定代表人对本人进行行贿犯罪档案查询的，由投标人住所地或者业务发生地的人民检察院受理出具，自出具之日起2个月内有效。注：采购项目若涉及到项目经理（项目负责人），投标人须申请对该项目经理（项目负责人）进行行贿犯罪档案查询。

- 投标人代表为授权代表而无法定代表人授权委托书(原件)的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

- 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

- 投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

- 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

- 按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

- 所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

未按以上规定编制装订者其投标将被视为无效投标。（请各投标人特别注意）

27.8、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的；或评审期间，出现有效供应商不足三家的，本次采购任务作流标处理。

27.9、投标文件的澄清

(1)  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按照要求对其投标文件进行澄清、说明或者补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

（2）经澄清后，若重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”，不再进入下一步评审。

27.10、 评标委员会对报价计算错误按以下原则修正：

- 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

- 若用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准。当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价（小数点明显标示错误的除外）；如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

- 如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

评标委员会按上述方法调整后的投标报价对投标人具有约束力,如不接受其投标将被拒绝。

- 中标人的确定

  - 评标委员会依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审，按合格投标人的最终得分由高到低进行排序，将得分排名第一的投标人推荐为中标人候选人。（得分相同投标报价低者排序第一）。

  - 采购人在评标委员会推荐的中标候选人中依法确定为中标人,并在 “苍南县公共资源交易中心网”及“浙江政府采购网”发布《中标公告》，公示期七个工作日。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，或无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 评审结果质疑

  - 如投标人对评审结果有异议，可向********提出质疑，联系方式如下：

受理机构：

地址：

投诉电话：

传真：

七．授予合同

- 合同授予标准

  - 最终审查

评标结束后，采购人将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：投标人的资质、业务能力、信誉、以往政府采购活动中的业绩和表现及以往完成合同和服务的记录；最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

  - 中标人如未能通过最终审查，采购人将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标人如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

  - 采购机构将中标通知书授予最佳投标人。

- 中标通知和公示

  - 中标人确定后，招标机构在浙江省政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站上公告中标结果，并向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。

  - 中标供应商须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 履约保证金

中标供应商在收到中标通知书5个工作日内，需向采购人提供5%的履约保证金。履约保证金在中标供应商与采购人签订合同前递交。

- 签订合同

  - 中标供应商领取中标通知书后十日内到采购人处与采购人签订合同，并在签订合同前提交履约保证金。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

  - 中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；如采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

第三章  招标内容及要求

一、总则

1．1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1．2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、招标内容：

招标内容及要求详见如下：

附件1：苍南县龙港镇松涛路地块农房改造集聚小区夜景照明工程灯具技术规范书；

附件2：苍南县龙港镇松涛路地块农房改造集聚小区夜景照明工程（工程量清单）

附件3：施工图

注：工程量清单、施工图、灯具技术规范书不一致时，数量以工程量清单为准，产品参数以灯具技术规范书为准。

- 三、样品要求：

- 1、样品部分：

投标人须提供本项目合同包1中XQ-1  LED洗墙灯1 18W 、XQ-3  LED洗墙灯3  12W 、XQ-5  LED洗墙灯5 24W、TG-01 LED投光灯5 50W、TG-02 LED投光灯1 36W、TG-03 LED投光灯3 100W、ZTG-02  LED聚光灯2  72W、ZTG-01  LED聚光灯4 12W、DG-01 LED点光源1 0.72W、DG-02  LED点光源5W、WXQ-01 瓦脊灯 36W的样品，须为原厂商原产地原包装的实物样品各一套，其中DG-0LED点光源1应提供不少于6套样品（4套固定支架上，2套单独）。

注：投标人提供的上述样品必须完整配套，确保与外部市电连接（即插入市电插座）后即可亮灯，否则视为无效投标。若投标人未提供样品、所提供的样品不齐或出现投标人单位标识、所提供样品未满足上述要求或不符合“灯具技术规范书”中的技术要求或与投标文件所描述的不一致，均视为无效投标。

2、灯具检测项目

（1）安规检测：接地规定、电气强度、绝缘电阻、爬电距离、电气间隙、防触电保护、防尘、防水试验。

（2）灯具样品必须附一对一的省级以上检验检测中心的检测报告并加盖公章，否则评委将做出不利于投标人的评审。检测报告有效期由2017年至今均有效，在开标截止时间前应与投标文件一并提交灯具安规检测报告原件；不满足该项要求的按无效投标处理。

（3）每批灯具到场时中标人应随附合格证，灯具经采购单位、中标人、监理、施工方共同见证随机取样送至采购人指定的有资质的省级检验机构进行检测，对抽样送检所发生的合理消耗以及检验费由中标人承担。

3、所有样品外包装上均应粘贴标签，上面标明货物名称、合同包、灯具编号及投标代码等，标签应粘贴牢固，书写应正楷、清晰。（不得出现投标人名称、品牌、型号，样品到达招标代理机构后由代理机构统一编号。

4、投标人须于投标截止时间前一个工作日将样品送到******（地址：******），样品进场时间为上午9点—上午12点，样品进场前须与招标公司工作人员联系。逾期不予受理。

5、评标结束后中标人的样品由采购人留存查验，作为验收的重要依据。若中标人所提供货物与样品不符，采购人可要求退货且按合同规定进行赔偿或采购人将暂时使用中标人提供的与样品不符的货物直至中标人重新提供与样品相符的货物直至采购人满意为止。

6、未中标的投标人提供的样品在接到招标代理公司通知后办理退回手续，未在规定时间内办理退回手续的，若样品发生丢失则后果自负。

- 四、基本要求

1、投标人必须对所投产品的技术、售后服务等要求作出明确承诺和说明。

2、投标人所投产品必须是全新原厂原包装（提供的整套产品各组成部分必须是完整的、全新的、功能齐全的，并且符合国家质量检测标准的，符合招标文件中的规格型号及配置要求的货物，包括零部件)，制造标准、安装标准及技术规范等必须符合相应的国家标准，行业标准及规范要求。投标人所提供的货物必须是通过合法渠道获得的，技术参数必须符合或优于招标文件中的技术规格及要求。必须列出主要货物的明细表，包括产品名称、品牌、型号、配置、数量、单价、总价、投标总价、备注等。

3、所有灯具要求具有抗老化功能。应能保证工作电流稳定，使工作电源不稳定时，光源不会超负荷工作，保证灯具偿寿命正常工作。

4、投标人应在投标文件中对所投产品的技术性能作全面说明。投标人应提交证明其拟提供产品符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据。

5、投标人应对招标方案书内要求的技术参数在货物说明一览表内要给与逐一响应，并根据招标文件要求提供相关佐证材料。

6、中标人不得以任何名义和理由进行转包、分包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约；中标人还需另行支付相应的赔偿。

7、投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

8、投标人承诺的交货地点、工期、合同付款方式等必须完全满足招标文件要求，否则其投标文件将被拒绝。

9、投标人认为有利于招标人的招标要求之外的优惠条款应单独列明。

10、所有产品均由中标单位负责运输、安装、调试、培训及售后维保服务等。

- 五、报价要求

1、投标人需按工程量清单报出其投标报价，除非合同中另有规定，投标人的报价均己包括了为实施和完成合同所需的设备材料、劳务、运输、安装（含所需辅材）、检测、验收、技术服务、相关文件的提交、质保期免费维护（含所需的备品备件）、利润、税费、市场变化以及合同明示的所有责任、义务、风险和招标代理服务费及其它不可预见的一切费用。

2、本项目不组织统一勘察现场，投标人可自行勘察现场，并根据现场实际情况编制投标方案，应充分考虑安装期的政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，交货期内合同价格不作调整。

3、价格单中的各项内容的报价必须计算正确,并按工程量清单逐项填写。若投标人未考虑周全或对招标书的误解而造成漏项等少计费用将被视为已包括在其他项目中计取，而不再增加。

4、中标供应商应提供一套维修专用工具并列出清单，该项价格含于总报价内。

5、投标人提供的货物投标价格单位为人民币（元）。

- 六、安装、施工要求

项目完成交付使用后，由中标供货方负责设备安装调试及技术指导：

1、由中标人负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格,期间产生的所有费用由中标人承担。

2、中标方应在到现场施工一周前，向采购方提供安装进度计划表及需采购方配合的事项。

3、安装施工过程中，应事先通知采购方，经同意后再进行安装。

4、中标方在制作、运输、安装、布线及调试过程中，应严格按照国家有关的操作规程和施工规范进行作业，确保安装牢固，安全可靠。

5、中标人应制定详细的建设方案、施工计划，并将施工进度安排计划报采购人备案，确保项目按时完成。采购人将不定期根据进度计划对项目实施进度进行抽查；

6、中标方在制作运输安装过程中，应加强作业现场管理，保持整洁有序，不得破坏环境，否则由中标方负全责。

7、施工过程中的隐蔽工程部分都应在施工时进行拍照存档，项目竣工后作为验收资料交付采购人。

8、中标方必须加强制作、运输及安装施工过程中的安全防护，在此过程中，如因中标方原因导致的双方及第三方的任何人身、设备安全事故及财产损失均由中标人和施工方承担相应责任。若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换中标供应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

9、若安装调试过程对原建筑或原成品产生破坏，中标供应商要负责修补复原。

10、中标方的货物运抵施工现场后，中标方对货物的防雨、防潮设施负责，并应派专人负责看管，防止丢失，在未安装完工验收前，如有丢失和损坏，责任由中标方负责。防雨、防潮、防冻设施及看管费已含在总报价中，不单独支付。

七、验收

1、验收标准

投标人所提供的货物必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装货物。所有货物按厂家验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

2、验收程序和方法

2.1、出厂检验

中标人在货物出厂前，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和货物质量合格证等。如果是进口货物供货时还应提供海关验关报告和商检报告。

2.2、 中标人自检

要求中标人对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。

2.3安装调试检验：

中标方在货物到货之前须提供一份详细的货物清单及验收方案报告。中标方应以书面形式通知采购方所要完成的工作和准备、进行验收的项目种类及验收开始时间，此通知书需经采购方认定后方可执行。采购方与中标方一起对所验收的项目进行测试。

货物安装调试过程，中标方应作详细检验记录，并将检验记录提交给采购方。

  - 验收与最终验

货物安装调试和试运行结束后，中标人与采购人验收小组按招标文件以及合同相关条款要求对所有货物进行验收经验收的所有产品的各项技术参数、性能指标配置及其质量等均必须符合招标文件要求及投标文件承诺，并达到国家强制标准，其结果由双方确认，双方签署最终验收合格报告。验收时，中标人所供产品与招标文件或投标文件响应性不相符，采购人可要求退货，中标人若未在采购人约定的时间内提供合格产品，经监督部门核实查证后将会被降低诚信等级，列入不良记录名单，其投标保证金将被没收。

3、中标人在采购人货物现场进行最终验收所发生的一切费用均由中标人承担（并入投标报价内）。

4、到货后，如发现货物未能满足以上要求，采购方有权要求退货，同时中标方必须赔偿给采购方所造成的经济损失，为中标金额的10%。

- 八、保修期及售后服务

1、质保期：自最终验收合格后，双方签署最终验收报告之日起为质量保证期，质保期不低于24个月（如设备制造商出厂规定的质保期超过24个月的，以厂家出厂质保期为准），质保期内正常使用中出现故障，由中标人提供免费维修并更换损坏的硬件。

2、中标供应商所提供的设备须厂家原装正品，执行国家“三包”政策标准，质保期内，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器、硬件设备由中标人负责包修、包换。免费保修期满前1个月内中标供应商应负责对软件系统及硬件设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证产品正常运行。
   3、中标人必须在苍南地区设有经工商注册的分支机构，以提供便捷周到、及时响应的售后服务保证。投标时须提供相关证明材料，要求列出售后服务人员名单、维修受理联系电话等相关资料。

4、中标人应设立7*24小时热线服务电话，受理采购人系统故障申告、技术咨询。中标人在收到采购人系统故障申告后，必须按要求及时解决。1小时内响应，4小时内到现场，8小时内解决故障。质保期内，中标人应免费提供相应的易损备件，并在项目所在地设有备品备件库；免费保修期结束后，产品一旦出现故障，应提供维修所需的零配件，并派出检修人员在24小时内到货物安装现场对货物进行维修，只收取更换的零配件成本费和检修人员实际发生的差旅费。

5、中标人应提供定期巡检服务，针对项目制定详细的巡检方案。

6、技术资料要求：中标人提供完整的技术资料2套，包括：货物验收标准（含货物合格证验收清单等）、原包装箱内的所有原厂资料及附件，其费用包括在投标价格中：

①、产品验收标准；②、技术说明书；③、使用说明书；④、设备安装、调试、维修线路原理图；⑤、零部件目录；⑥、备品备件、易损件清单；⑦、安装、维修及操作手册；⑧、合同中要求的其他文件资料。

九、技术培训

中标方应结合出厂检验、采购方自检、最终检验三阶段，根据产品的特点及技术要求，中标人应对采购方技术管理人员进行使用操作、维修、保养、管理等现场技术培训，直至采购方的技术人员能独立操作；并提供成套培训资料。培训费用由供应商承担。

- 十、备件供应

1、投标人应提供系统施工、测试和试运行所需要的工具和设备，且应在投标文件中说明；

2、投标人应确保产品及配件有足够数量供施工期间使用，不得因数量或性能不足影响施工安装进度与质量；

3、投标人应提供为保证项目为期36个月免费保修服务所需的备品备件、附件和易损件，以满足设备正常运行的需要，相关费用包含在货物供货报价中。

- 十一、交货方式

1、项目完成并交付使用时间：合同签订后40个日历日内安装、施工且验收完毕交付使用。

2、验收地点：根据设计图纸。

- 3、现场交货：货物到达现场后，由采购方进行基本质量和数量检验合格即为现场交货。

- 4、最终交货：产品安装调试结束运行，经采购人验收小组验收合格并经正常使用1个月视为最终验收合格日即为最终交货。

- 5、验收前所有各项费用均由中标方承担。

6、违约：如中标供应商无正当理由而拖延，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款0.5万元处理，如果超出合同规定期限10天，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价10%的违约金。

- 十二、结算方式及付款方式和条件

1、结算方式：本工程按固定单价合同，工程量按实结算。清单外新增的项目按有关定额计取，但必须按中标优惠率优惠；若定额无法套价或低于市场价的，需双方面议协办理签证单价。但经采购方同意的设计变更、工程签证的允许按签证调整工程造价（调整部分工程造价根据本项目的下浮比例作相应的增减）

- 2、付款方式：

在合同签订前中标供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金，在合同签订后，采购人预算付工程合同金额30%作为工程预付款；全部安装施工完毕后经验收合格后付至合同价的90%，按业主确认的实际工程量结算后付至结算造价的100%。合同总金额5%的履约保证金转为质量保修金，待24月质保期后10个工作日内无息退还。（实际采购金额以采购人实际情况为准。）

第四部分   合同格式（供参考）

编号  ：

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。

采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 品牌型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 安装期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物或服务享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物或服务上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物或服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物或服务构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限

详见招标文件。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在    个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

采购人组织对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照谈判文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

详见招标文件。

第十条：货款的支付

详见招标文件。

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物或服务的技术文件，包括相应的每一套中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

- （1）现场安装、施工、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证在其使用寿命期内应具有满意的性能。在验收后不少于    个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果质量或规格与合同不符，或证实是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商返工并将施工款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低项目价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款0.5万元处理，如果超出合同规定期限10天，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价10%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

- （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未完成服务类似的服务，中标供应商应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：价款结算的方式及工期延误的处罚

1、结算方式：本工程按固定单价合同，工程量按实结算。清单外新增的项目按有关定额计取，但必须按中标优惠率优惠；若定额无法套价或低于市场价的，需双方面议协办理签证单价。但经采购方同意的设计变更、工程签证的允许按签证调整工程造价（调整部分工程造价根据本项目的下浮比例作相应的增减）

- 2、付款方式：

在合同签订前中标供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金，在合同签订后，采购人预算付工程合同金额30%作为工程预付款；全部安装施工完毕后经验收合格后付至合同价的90%，按业主确认的实际工程量结算后付至结算造价的100%。合同总金额5%的履约保证金转为质量保修金，待二年后10个工作日内无息退还。（实际采购金额以采购人实际情况为准。）

3、因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：本项目必须按合同工期的时间竣工，工期提前不奖励，工期每延期一天，罚人民币0.5万元，尾数不足一天的按一天计算，罚款的总金额不得超过合同金额的10%。

第二十条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同鉴证后生效。

3、本合同至少一式六份，甲乙双方各贰份，苍南县公共资源交易中心及财政局各壹份。

第二十一条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十二条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商谈判文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

注：其他条款有采购单位与中标供应商自行协商。

第五章  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

投标文件格式（第一部分）

政府采购项目

投标文件(技术资信标)

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

法定代表人或其

授权委托人：

日      期 ：

目    录

1  投标书…………………………………………………………… 页码

2  货物说明一览表………………………………………………… 页码

3  技术规格和商务偏离表………………………………………… 页码

4  投标人的资格证明文件………………………………………… 页码

4-1关于资格的声明函………………………………………… 页码

4-2投标人的资格声明………………………………………… 页码

4-3法人代表授权书…………………………………………… 页码

4-4法人营业执照、税务登记证……………………………… 页码

4-5其它证明材料……………………………………………… 页码

5 质保期和售后服务承诺书………………………………………  页码

6 投标人针对本项目拟配备的人员  ……………………………  页码

7 项目施工方案……………………………………………………  页码

8免费质保期内的备品备件清单…………………………………   页码

9 工期承诺函………………………………………………………  页码

10 投标人提交的其他资料…………………………………………  页码

11 招标服务费承诺书………………………………………………  页码

12 提交投标保证金声明函…………………………………………  页码

- 1 投 标 书

致：

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本贰份和副本伍份。

(1) 投标书

(2) 货物说明一览表

(3) 技术规格和商务偏离表

(4) 投标人资格证明文件

(5) 质保期和售后服务承诺书

（6）投标人针对本项目拟配备的人员

（7）施工方案

（8）免费质保期内的备品备件清单

(9) 工期承诺函

(10) 投标人提交的其他资料

(11) 招标服务费承诺书

（12）提交投标保证金声明函

(13) 以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

5.如果发生招标文件第二章投标人须知第19条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

6.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

7. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

2 货物说明一览表

（按灯具技术规范书灯号顺序的品目逐项填写）

投标人名称:                                      招标编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人必须对所投的产品进行详细说明并提供相关证明材料（如产品的彩页或相关检测报告等），不得按照招标文件要求的技术参数进行复制粘帖，否则，评委将做出不利于投标人的评审。

投标人代表签字:

3 技术规格和商务偏离表（格式）

投标人名称：                                                招标编号∶

| 合同包 | 规格条目号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人必须对招标文件技术指标、商务要求进行逐项响应，如实说明正、负偏离情况，否则，有可能做出不利于投标人的评判。

投投标方代表（签字）：

日   期：          年       月      日

4 投标人的资格证明文件

4-1关于资格的声明函

：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本贰份，副本伍份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

4-2 投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照、税务登记证见附件4－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

- 4-3 法定代表人授权书

招标公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法人身份证被授权人身份证复印件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

注：法定代表人授权书原件多备一份随身携带，以方便现场核对投标代表身份。

- 4-4 法人营业执照、税务登记证

：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方组织机构代码证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的城市及道路工程照明专业承包二级（含）及以上资质并具备《施工企业安全生产许可证》；复印件，该证件已经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方项目经理经注册有效的二级或以上建造师（含临时）（专业为机电工程）以上人员要求为投标人单位的员工，须提供专业资格证书、注册资格证书、安全生产考核合格证Ｂ证、出具在发布招标公告之日前连续缴费6个月以上的社保缴交证明复印件，该证件已经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方行贿犯罪档案查询结果告知函复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

4-5  其它证明材料

（1）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（4）根据财库〔2017〕125号文件规定，投标人（联合体双方）不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）；

- 5、质保期和售后服务承诺书

售后服务及质量保证承诺书必须包括但不限于下列内容：

（1）质量保证期；

（2）质量保证期内实施售后服务的内容（包括具体服务内容、接到故障通知后派员到达现场时间、排除故障时间及费用负担等等）；

（3）质量保证期过后的售后服务内容（包括实施故障维修的收费标准）；

（4） 投标人设有分支机构及售后服务网点及人员配备情况；（须提供分支机构及售后服务网点营业执照或有效的授权证明材料。）

（5）售后服务人员联系方式；

（6）其他承诺。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

- 6、投标人针对本项目拟配备的人员

拟派出主要施工管理人员表

| 岗位名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要经历及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 技术主管 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理（如有） |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| 造价员 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

7、项目施工方案

8、免费质保期内的备品备件清单

格式自拟

9、工期承诺函

致：    （采购人名称）

我公司如诺获取       （项目名称）， 项目编号：         的中标，我公司承诺于合同签订之日起  40个 日历日内完工、验收合格交付采购人使用，特此承诺！

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

10、投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

11、招标服务费承诺书

致：

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

12、保证金提交申明函

致：

我们在贵公司组织的                 项目招标中投标（招标编号：        ），我们按招标文件的规定，以            付款方式，向贵公司缴交投标保证金。

附：缴交投标保证金凭证复印件

复印件粘帖处

投标人名称：

授权代表签字：

投标人盖章：

地址：

邮编：          电话：

传真：          日期：

13.参加本次政府采购活动前3年内

在经营活动中无重大违法记录书面声明

（采购人名称）：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，严格遵守国家有关法律、法规及相关政策，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本次政府采购活动，本公司愿接受监管部门及采购单位监督。

特此声明。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

投标文件格式（第二部分）

政府采购项目

投标文件(报价标)

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

法定代表人或其

授权委托人：

日      期 ：

目    录

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 工程量清单

- 投 标 书

致：

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本贰份和副本五份。

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 工程量清单

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第19条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

开标一览表

投标人名称:                                              招标编号:                                  货币单位:

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 投标保证金 | 生产场地及品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 苍南县龙港镇松涛路地块农房改造集聚小区夜景照明工程 | 1批 |  |  |  |  |
| 我方将派出 （项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目经理。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写（ ） |  |  |  |  |

注:1.此表正本和保证金凭证、购买招标文件凭证必须在投标文件正本之外用信封单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。

2.详细报价清单应另纸详列,且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时,投标人应计算出该合同包的合计价。

投标人代表签字：

工程量清单报价表

按照工程量清单进行分项报价，不接受以总价优惠下浮的报价

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字 ）

# 第六章 评标原则及办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、根据此次项目的特点，本评标办法采取技术标合格通过后的综合评分法（百分制法），即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照本评标方法的各项评分标准对其技术标进行综合评审。根据各技术标合格投标人的技术资信标和报价标的合计得分由高到低确定中标候选人。

2、开标后，评标委员会首先对投标书进行初审，包括资格性检查和符合性检查，凡投标人资格不符合招标文件要求：投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对投标文件中含义不明确，同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明和纠正应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质内容。投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。

3、评标委员会对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行技术资信和报价评估，综合比较与评价。本次采购采用百分制打分法，其中技术资信标70分，价格标30分。

四、评标细则

1、技术、安装、服务、资信、业绩综合评分 70分

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1:投标货物的技术响应情况 | 评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标要求的技术参数进行比较：技术参数全部满足招标要求的得11分，技术参数每负偏离1项扣1分，正偏离不加分。该项目得分低于6分（含）视为技术参数严重偏离，本项得分为0分。并按无效投标处理。 | 11分 |
| 2 | A2:技术佐证 | 投标时投标人根据所投产品指定的11款报送灯具样品，并附上与之相对应的满足产品性能的省级检验检测中心出具一对一的技术参数报告，每份检测报告得2分，满分22分。（检测报告可查询） | 22分 |
| 3 | A3:样品 | 根据投标人所提供样品的材质、结构方面情况，与招标文件所要求的偏差，由评委进行横向比较打分，完全满足的：得3分；基本满足的：得1分；不满足的：得0分。（满分3分） | 8分 |
|  |  | 根据投标人所提供样品的工艺水平、旋转角度情况，与招标文件所要求的偏差，由评委进行横向比较打分，完全满足的：得3分；基本满足的：得1分；不满足的：得0分。（满分3分） |  |
|  |  | 根据投标人所提供样品的安装方式或固定方式等情况，与招标文件所要求的偏差，由评委进行横向比较打分，完全满足的：得2分；基本满足的：得1分；不满足的：得0分。（满分2分） |  |
| 4 | A4:施工方案 | 根据投标人所提供的施工组织方案是否能够体现其施工能力的由评委在0-2分之间打分。 | 9分 |
|  |  | 根据投标人提供的施工进度计划及工期保证措施、施工技术措施的详细程度、完整性、合理性等情况由评委在0-2分之间打分。 |  |
|  |  | 根据投标人提供的文明施工和防坠防护安全施工措施等，由评委在0-2分之间打分。 |  |
|  |  | 根据投标人提供的本项目人员配备情况，由评委在0-2分之间打分。 |  |
|  |  | 根据投标人提供的责任制度和保障体系情况，由评委在0-1分之间打分。 |  |
| 5 | B1:企业获得权威部门认证情况 | 投标人通过质量管理体系获得ISO9001认证、环境管理体系获得ISO14001认证、职业健康管理体系获得OHSAS18001认证，三项证书均在有效期内且年检合格有效的，得2分，有一项不合格，不得分。（提供认证查询网址）投标人应在投标文件中提供相关资料的复印件并加盖投标人单位公章注明与原件一致，未提供合格有效证明材料的不得分。 | 2分 |
|  |  | 投标人产品通过CQC认证（在有效期内且年检合格有效的）得1分；未提供不得分 | 1分 |
|  |  | 投标人产品通过LED节能认证（在有效期内且年检合格有效的）得1分；未提供不得分 | 1分 |
| 6 | B2：拟派班组成员 | 投标人拟选派的安装人员为本单位持有建筑电工证的职工人员，3人以下不得分，3人得3分，每增1人加1分，最高5分（附：近三个月内的社保清单，且清单内含持证职工人员名单） | 5分 |
| 7 | B4：维护响应计划 | 维护响应计划:根据各投标人售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式等方面，由评委在0-2分之间进行评分。未提供明确的承诺，视同响应招标文件要求但本项不得分。 | 2分 |
| 8 | B5：本地化服务 | 本地化服务：为保障本地化服务的便捷性，根据供应商提供的注册地及分支机构离采购人以及项目服务地点的远近程度进行合理打分，提供维修服务的机构设置和服务专业人员配置等方面情况，由评委进行横向比较打分，在0-3分之间评分。（以其资格文件、营业执照及安装售后服务承诺函为依据，其中须说明所在具体地点、联系人、联系电话、传真等详细资料，依据不足本项不得分）。 | 3分 |
| 9 | B6:投标人业绩 | 根据投标人提供2015年1月1日以来（日期以签订合同时间为准），由投标人所完成的照明项目的业绩情况进行打分，每提供一份单项合同金额≥人民币200万元的得2分，满分6分。【业绩须提供中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 | 6分 |

注 ：

（1）投标人技术部分（A1-A4)总分50分，实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%或A1部分得分低于6分或A2得分低于12分或A3部分低于4分，均视为技术指标严重偏离招标文件要求，视为无效标处理。

（2）每个评委可根据上述评分内容和分值独立打分，然后求其算术平均值作为该投标人的技术、资信最后有效得分。

- 报价标评分标准：30分

- 2.1、预算价：人民币317万元，如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购作流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算，则供应商该报价作无效标处理。

2.2、评标基准价的确定方法为：

满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。（四舍五入，精确到小数点后二位）。

3、投标人的技术资信标和报价标得分之和，即为该投标人的最终得分。

4、评标委员会按技术资信标合格投标人的最终得分高低进行排序，将得分排名第一的投标人推荐中标人候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。）

5、评审结果经采购单位确定后，在浙江政府采购网及苍南县公共资源交易网上公示评标结果。

五、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。未尽事宜按有关法律法规规定执行。